## Slide 1: 0poli9iphn6ty

## Slide 2: برنامه‌ریزی

## Slide 3: برای رسیدن به اهداف چه کنیم؟
سازمان‌دهی
کنترل
هدایت
برنامه‌ریزی

## Slide 4: برنامه ریزی

## Slide 5
اگر ندانيد كه به كجا مي رويد، هر راهي شما را با خود خواهد برد.
توماس كارلايل (1881-1795)
(مورخ و اندیشمند اسکاتلندی)

## Slide 6: وظایف مديران
1) برنامه ريزي
2) سازماندهي
3) هدایت
4) کنترل

## Slide 7: تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی وظیفه اصلی و شالوده مدیریت است.
برنامه ریزی تعهد به عمل بر مبنای تعقل آینده نگر است.
برنامه ریزی تعیین اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش مناسب برای تامین آنها می باشد.
برنامه ریزی روش نظامند و عقلایی بررسی آینده است تا معین شود چه کاری را می توان برای نیل به آینده مطلوب انجام داد.

## Slide 8: اصل برنامه‌ریزی
اصل برنامه‌ريزي: برای تحقق هدف، قبل از اقدام به استفاده از توان فيزيكي بايد با اقدام به برنامه‌ريزي به حد کافی از توانايي‌های ذهنی استفاده شود.

## Slide 9: سه مشخصه عمده برنامه‌ریزی
برنامه ریزی ماهیتاً با پیش‌بینی همراه است.
برنامه ریزی یک فرایند سیستماتیک است.
برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد.
پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

## Slide 10: ویژگی های برنامه خوب
1- هدف‌هاي برنامه بايد روشن، مشخص و قابل فهم باشد.
2- يك برنامه خوب بايد ساده و جامع باشد.
3- برنامه بايد كاملاً متعادل و در عين حال قابل انعطاف باشد.
4- هر برنامه بايد داراي محدوديت زماني باشد.
5- برنامه بايد با همكاري كاركنان تهيه شود.
6- وحدت برنامه‌ريزي از جانب مديران مختلف در زمان‌هاي مورد تاكيد قرار گيرد.

## Slide 11: چهار سوال مهم در برنامه‌ریزی
کجا هستیم؟
به کجا می‌رویم؟
چگونه به آنجا خواهیم رسید؟
چه چیزی به ما می‌گوید که به آنجا رسیدیم؟

## Slide 12: اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان
تغییر
محیط
اهداف
برنامه‌ریزی
مقابله با
تغییرات
کاهش
ضایعات
تعیین مسیر
تدوین
استانداردها
افزایش کارایی
و اثر بخشی

## Slide 14: اصل تعهدات
رمز انتخاب مدت برنامه، توجه به اصل تعهدات است.
اصل تعهدات (Principle of commitment) بر اين مفهوم تأكيد دارد كه هر تصميم يك نوع تعهد است كه براي انجام آن معمولاً از سرمايه‌هاي مادي و معنوي سازمان ثروت و اعتبار استفاده مي‌شود.
هسته مركزي هر برنامه‌ريزي را تصميم‌ها و تعهداتي تشكيل مي‌دهند كه پيش از تصويب برنامه به اجرا در آيند.
«مديران آگاه» بايد بر اهميت رابطه ميان برنامه‌هاي بلندمدت و تصميم‌هاي اخذ شده در زمان حاضر، واقف باشند.

## Slide 15: مراحل برنامه ریزی
1 | آگاهی از فرصت‌ها و محدودیتها یا شناخت مقتضیات موجود
2 | هدف گذاری
3 | جمع آوری اطلاعات
4 | طبقه بندی و تحلیل (اطلاعات)
5 | مفروضات درباره آینده محیط
6 | جستجوی بدیلها یا مجموعه اقدامات مختلف
7 | ارزیابی بدیلها
8 | انتخاب بهترین بدیل
9 | تدوین برنامه‌های پشتیبانی
10 | تنظيم توالي فعاليت‌ها و جداول زمان بندي بطور تفصيلي
11 | بودجه بندی
12 | پیگیری پیشرفت کار

## Slide 16: هدفگذاری
تقسيم بندي اهداف در برنامه ها:
اهداف كلي (Goals)
و
اهداف عيني (Objectives)

## Slide 17: اهداف كلي (Goals)
  جهت گيري هاي بنيادي و فراگير سازمان را معين مي كند.
  توجه به ارزش هايي دارند كه ميخواهيم به آنها دست يابيم.
  خيلي قابل اندازه گيري نيستند.
  محدوديت زماني نداشته و ضرورتاً هم قابل دسترسي نمي باشد.

## Slide 18: اهداف عيني یا اختصاصی (Objectives)
  بياني مشخص از اقداماتي كه براي دستيابي به اهداف كلي سازمان بايد انجام شود.
  زير بناي فعاليتها دربرنامه عملياتي است
  به مديريت امكان مي دهد كه بداند چه اتفاقي در حال رخ دادن است.
  مبنايي براي ارزشيابي ارائه ميدهند.
  نتايج برنامه را مشخص مي‌كنند.
  اهمیت هدفگذاری در انگیزش کارکنان؟

## Slide 19: حداکثر تلاشت را انجام بده!

## Slide 20: معيار هاي هدف عيني
موضوع و گروه هدف مشخص باشد.
قابل اندازه‌گيري باشد.
قابل دسترسي باشد.
واقع‌گرايانه باشد.
محدود به زمان باشد.

## Slide 21
اهداف عملیاتی در یک واحد حروفچینی و صفحه آرایی

## Slide 22: انواع برنامه ريزي
برنامه‌ريزي استراتژيک
1) برنامه‌ريزي جامع
برنامه‌ريزي دراز مدت
2 ) برنامه‌ريزي عملياتي

## Slide 23: انواع برنامه‌ريزي
از نظر زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)؛
از نظر مکانی (کلان، بخشی، منطقه‌ای)؛
از نظر حوزه عملکرد (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی)؛ و
از نظر جهت برنامه ریزی (از داخل به خارج و از خارج به داخل، از بالا به پایین و از پایین به بالا).

## Slide 24: چرخه برنامه‌ريزي

## Slide 25: سطوح برنامه‌ريزي

## Slide 26: برنامه‌ريزي استراتژیک
در این برنامه‌ریزی اهداف و خطوط کلی و رسالت سازمان در بلند مدت تعیین می‌شود این برنامه‌ریزی جامعیت داشته و در سطوح مدیریت ارشد سازمان شکل می‌گیرد و چارچوبی برای برنامه ریزی تاکتیکی و عملیاتی است.

## Slide 27: مدیریت استراتژیک
ارزیابی استراتژی
اجرای استراتژی
تدوین استراتژی
مدیریت استراتژیک

## Slide 28: فرآیند مدیریت استراتژیک
ارزیابی عملکرد کنونی سازمان
تبیین ماموریت و چشم انداز
شناخت عوامل محیطی
شناخت سیستم های داخلی
تعیین اهداف
انتخاب استراتژی های مناسب
انتخاب سیاست های مناسب
اجرای استراتژی ها
ارزیابی استراتژی
نمونه ای از برنامه‌ریزی استراتژیک

## Slide 29: ارکان برنامه‌ریزی استراتژیک
Mission
Vision
Values
Objectives
اهمیت چشم انداز

## Slide 30: برنامه‌ریزی تاکتیکی
این برنامه ریزی به مسایلی مربوط می شود که برای رسیدن به اهداف استراتژیک وجود دارد و شامل تدوین اهداف و انتخاب وسایل لازم برای دستیابی به آن اهداف است.
چارچوب زمانی برنامه ریزی تاکتیکی از برنامه ریزی استراتژیک کوتاه‌تر است.

## Slide 31: برنامه‌ریزی عملیاتی
شناخت، پیش بینی و تعیین مراحل و توالی عملیات به تفکیک زمان؛ هزینه؛ نیروی انسانی لازم برای هر یک؛ کنترل و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها.
چارچوب برنامه ریزی عملیاتی از سایر برنامه‌ریزی ها کوتاه تر است.

## Slide 32: سلسله مراتب برنامه ها
- خط مشی ها
- روش‌ها و رویه ها
- قوانین و مقررات
برنامه‌های دائمی
فعالیتهای تکراری
- بودجه ها
- طرح‌ها و پروژه ها
- برنامه‌های زمانبندی مراحل انجام کار
فعالیت‌های غیر تکراری
برنامه‌های یکبار مصرف
مأموریت‌ها و اهداف بلندمدت
اهداف کوتاه مدت
برنامه‌های استراتژیک
برنامه‌های عملیاتی

## Slide 33: سلسله مراتب برنامه ها
رسالت
مأموریت ها و
اهداف بلند مدت
اهداف کوتاه مدت
راهبرد (استراتژی)
خط مشی ها
رویه ها و مقررات
برنامه های عملیاتی
بودجه

## Slide 34: تفاوت برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
برنامه ریزی عملیاتی در سطوح پایه شکل می گیرد، برنامه ریزی استراتژیک در سطوح عالی تدوین می شود.
تاکید برنامه ریزی عملیاتی بر کارایی است در حالی که برنامه ریزی استراتژیک بر اثر بخشی تاکید دارد.
در برنامه ریزی عملیاتی بیشتر بر منافع فعلی سازمان متمرکز است در حالی که در برنامه ریزی استراتژیک منافع آتی مد نظر است.

## Slide 35: تفاوت برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
در برنامه ریزی عملیاتی ساختار سازمانی ثابت در نظر گرفته میشود در حالی که در برنامه ریزی استراتژیک ساختار سازمانی تغییر می کند.
در برنامه ریزی عملیاتی روش های کار غالباً تجربه شده در حالی که در برنامه ریزی استراتژیک روش های نو و تجربه نشده استفاده می شود.
برنامه ریزی عملیاتی در مقایسه با برنامه ریزی استراتژیک مخاطره کمتری دارد.

## Slide 36: همردیفی

## Slide 37: فنون یا تکنیک‌های برنامه‌ریزی
1) نمودار گانت
2) فنون تجزیه و تحلیل شبکه
1-2) فن ارزشیابی و بازنگری برنامه
2-2) روش مسیر بحرانی
PERT: Program Evaluation and Review Technique
CPM: Critical Path Method

## Slide 38: نمودار گانت
روش نمودار گانت نخستین و اساسی ترین روش تصویری در برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این روش در خلال جنگ جهانی اول توسط هنری ال. گانت ابداع شد.
این روش اصولا برای زمانبندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:
1- محور عمودی شرح عملیات را بر حسب مراحل انجام کار نمایش می دهد.
2- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد.

## Slide 39: ضعف نمودار گانت
محدودیت یا ضعف عمده آن این است که اطلاعات مربوط به روابط بین وظایف مختلف و حداقل زمان لازم برای تکمیل این وظایف را نمی‌تواند محاسبه کند به عبارت دیگر کارنمای گانت توالی و وابستگی فعالیتها را نشان نمی‌دهد.

## Slide 40: نمودار گانت

## Slide 41: فن ارزشیابی و بازنگری برنامه
با بودجه و نظارت نیروی دریایی امریکا در سال 1958 میلادی به عنوان ابزار مدیریت در برنامه‌ریزی کنترل پروژه موشک (پولاریس) توسعه یافت.
زمان دقیق انجام نامعلوم است و برای پیش‌بینی زمان انجام طرح از آمار و احتمالات استفاده می‌شود.
در برنامه‌ریزی پروژه‌های وسیع که همواره با موفقیت عدم اطمینان روبه رو هستند، استفاده می‌شود (برنامه‌ریزی فرآیندهای غیرتکراری).

## Slide 42: فن ارزشیابی و بازنگری برنامه
در برآورد مدت زمان اجرای فعالیتها 4 زمان مختلف مطرح می‌شود:
برآورد زمانی خوش بینانه: کوتاه ترین زمان ممکن برای انجام یک فعالیت در بهترین شرایط است.
برآورد زمانی محتمل یا معمولی: محتمل ترین زمانی است که می‌توان یک فعالیت را طی آن به انجام رساند.
برآورد زمانی بدبینانه: طولانی ترین زمان ممکن برای انجام یک فعالیت در بدترین شرایط است.
برآورد زمانی مورد انتظار: زمان متوسط انجام فعالیت بر اساس سه ارزیابی خوش بینانه، بدبینانه و معمولی است.

## Slide 44: روش مسیر بحرانی
زمان دقیق انجام فعالیتها معلوم است. (برآورد قطعی) از آمار و احتمالات استفاده نمی‌شود.
در برنامه‌ریزی طرحها و فعالیتهای روزمره کاربرد دارد (برنامه‌ریزی فرآیندهای تکراری).
در برآورد مدت زمان اجرای فعالیتها فقط 1زمان مطرح می‌شود.
از طریق آن کمترین زمان وقوع هر رویداد و زمان شناوری هر فعالیت و... قابل محاسبه است.

## Slide 45: مثال