## Slide 1
باسمه تعالی
نام درس:
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

## Slide 2
1- چارچوب مدیریت پروژه
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهProject (PMBOK) Management Body of Knowledge استانداردی شناخته شده برای حرفه مدیریت پروژه دردنیاست.دراین استاندارد راه کارهای خوب متخصصان مدیریت پروژه که در توسعه این استاندارد سهیم بوده اند، تکامل یافته است. این استاندارد، راهنمایی برای مدیریت پروژه های منفرد ارائه می کند و مدیریت پروژه و مفاهیم مربوط به آن را تعریف کرده و چرخه عمر مدیریت پروژه و فرآیند های آن را شرح می دهد.

## Slide 3
1.1- پروژه
تلاشی موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول،خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام می شود.
1.2- مدیریت پروژه
بکار گیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه، جهت تأمین نیازمندی های پروژه است.
1.3- فرآیندهای مدیریت پروژه
فرآیند: مجموعه ای از اقدامات مرتبط به هم و فعالیت هایی است که جهت دستیابی به محصول، نتیجه یا خدمت از پیش تعیین شده انجام می شود.
فرآیندهای پروژه
1-فرآیندهای مدیریت پروژه: این فرآیند ها، ابزارها و تکنیک هایی جهت استفاده از مهارت ها و توانایی های تشریح شده در حوزه دانش مدیریت پروژه را در می گیرند.
2-فرآیندهای مبتنی بر محصول: این فرآیندها، محصول پروژه را مشخص و ایجاد می کنند.

## Slide 4
فرآیندهای مدیریت پروژه
1.گروه فرآیندی آغازین:Initiating Process Group
فرآیندهایی که در راستای تعریف یک پروژه ی جدید یا فاز جدید از یک پروژه موجود انجام می شود.
2.گروه فرآیندی برنامه ریزی: Planning Process Group
فرآیندهای مورد نیاز جهت تدوین محدوده ی پروژه،اصلاح اهداف و تعریف مسیر اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف پروژه است.
3.گروه فرآیندی اجرا:Executing Process Group
فرآیندهایی که در راستای تکمیل کار تعریف شده در برنامه ی مدیریت پروژه برای تأمین مشخصه های پروژه انجام می شود.

## Slide 5
4.گروه فرآیندی نظارت و کنترل:
Monitoring and Controlling Process Group
فرآیندهایی که برای پیگیری، بازنگری و کنترل پیشرفت و عملکرد پروژه، مورد نیازند.
5.گروه فرآیندی خاتمه: Closing Process Group
فرآیندهایی که جهت به پایان رسانیدن همه فعالیت ها در کلیه ی گروه های فرآیندی انجام شده وبه پروژه یا فاز خاتمه دهند.

## Slide 6
گروه های فرآیندی مدیریت پروژه

## Slide 7
1.4- حوزه های دانش مدیریت پروژه
)Project Integration Management1.مدیریت یکپارچگی پروژه: (
مجموعه فرآیندها و فعالیت های مورد نیاز برای شناسا یی،تعریف ترکیب،جمع آوری و هماهنگی کلیه فرآیندها وفعالیت های پروژه،درون گروه های فرآیندی می باشد.این حوزه دارای 6 فرآیند می باشد.
(Project Scope Management)2.مدیریت محدوده ی پروژه:
شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از اینکه پروژه شامل کارهای مورد نیاز برای تکمیل موفقیت پروژه می باشد.این حوزه دارای 5 فرآیند می باشد.
)Project Time Management)3.مدیریت زمان پروژه:
شامل فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت تکمیل به موقع فعالیت های پروژه است.

## Slide 8
(Project Cost Management)4. مدیریت هزینه ی پروژه:
شامل فرآیندهای مرتبط باتخمین،بودجه بندی و کنترل هزینه هاست تا پروژه بتواند با بودجه
(Project Quality Management5. مدیریت کیفیت پروژه: (
شامل فرآیند ها و فعالیت هایی در سازمان اجرایی پروژه می باشد که مشخص کننده مسئولیت ها،اهداف و سیاست های کیفی هستند که در جهت تأمین نیازهایی که پروژه آنها را بر عهده گرفته است، قرار دارند.
(Project Human Resource Management6.مدیریت منابع انسانی:(
شامل فرآیندهای سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه می باشد.

## Slide 9
(Project Communication Management)7.مدیریت ارتباطات پروژه :
فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از این که اطلاعات پروژه به موقع و مناسب،تولید،جمع آوری،توزیع،ذخیره، بازیابی ودر نهایت جمع بندی می شوند.این حوزه شامل 5 فرآیند است.
(Project Risk Management)مدیریت ریسک پروژه: .8
فرآیندهای برنامه ریزی، شناسایی،تحلیل،برنامه ریزی پاسخ و نظارت و کنترل ریسک پروژه می باشد.
(Project Procurement Management9.مدیریت تأمین پروژه: (
شامل فرآیندهای خرید یا دریافت محصولات،خدمات یا نتایج مورد نیاز از خارج از تیم پروژه است.

## Slide 10
(Project Safety Management10.مدیریت ایمنی پروژه: (
شامل فرآیندها و فعالیت هایی که حامیان یا مالکان پروژه یا سازمان به انجام می رسانند به جهت تعیین اهداف و سیاست های ایمنی به جهت این که مانع ایجاد حادثه،صدمه شخصی،کشته شدن یا آسیب دیدن اموال در پروژه بشود.
(Project environmental Management11.مدیریت محیط زیست پروژه: (
مجموعه فعالیت ها و فرآیندهایی که حامیان یا مالکان پروژه یا سازمان به انجام می رساند به جهت تعیین اهداف و سیاست هایی که فعالیت های پروژه کمترین تأثیر را بر محیط زیست و طبیعت داشته باشد.

## Slide 11
(Project Financial Management12.مدیریت مالی پروژه: (
مجموعه فعالیت ها و فرآیندها به منظور مدیریت منابع مالی پروژه و مقایسه با مدیریت بودجه با تمرکز بر منابع درآمدی و پایش جریان نقدینگی برای فعالیت های روزانه بخش اجرایی پروژه می باشد.
(Project Claim Management13.مدیریت ادعای پروژه: (
شامل فرآیند هایی به منظور جلوگیری از ادعاهای زمان ساخت برای کاهش اثرات رخدادی آن و اداره کردن سریع و مؤثر آن دعاوی می باشد.

## Slide 12
حوزه های مدیریت دانش پروژه و ساخت

## Slide 13
1.5- مدیر پروژه
فردی است که توسط سازمان،جهت دستیابی به اهداف پروژه، منصوب می شود.
(Enterprise Environmental factors1.6- فا کتورهای محیطی سازمان: (
عبارتند از عوامل محیطی خارجی و داخلی که بر موفقیت پروژه تأثیر گذارند.
فاکتورهای محیطی سازمان عبارتند از:
ساختار،فرهنگ و فرآیندهای سازمانی
استانداردهای صنعتی یا دولتی
زیر ساخت ها
منابع انسانی موجود
شرایط بازار
شرایط سیاسی
کانال های ارتباطی ایجاد شده در سازمان
سیستم های اطلاعات پروژه
بانک های اطلاعات تجاری

## Slide 14
1.7- چرخه عمر پروژه و محصول
مجموعه ای از فاز های عموماً متوالی و گاهی هم پوشان در پروژه است که نام و تعداد آن ها توسط نیازهای کنترلی و مدیریتی سازمان یا سازمان های درگیر در پروژه، ذات طبیعی پروژه و حوزه کاربرد آن،تعیین می شوند.
1.8- دارایی های فرآیندهای سازمانی
1-فرآیندها ورویه ها:شامل کلیه فرآیندهای استاندارد سازمانی،راهنماها و دستورالعمل های کاری، الگوها، نیازمندی های ارتباطی سازمان، رویه های مدیریت نواقص، رویه های کنترل تغییر، رویه های کنترل ریسک و سایر فرآیندها و رویه های سازمانی می باشد.
2-پایگاه دانش مشترک:جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات سازمان از جمله بانک های اطلاعاتی سنجش فرآیند، فایل های پروژه، پایگاه دانش درس های آموخته، بانک های اطلاعاتی مدیریت مشکلات، پایگاه دانش مدیریت پیکربندی، بانک های اطلاعاتی مالی و سایر اطلاعات مشترک سازمانی می باشد.

## Slide 15
2-آشنایی با سیستم های اطلاعاتی
مجموعه ای از مؤلفه های مرتبط که اطلاعات را جمع آوری یا بازیابی، ذخیره،پردازش و توزیع کرده و به این ترتیب از تصمیم گیری های صحیح پشتیبانی نموده و سازمان را کنترل می کند.

## Slide 16
محیط
مشتریان تأمین کنندگان
سازمان
سیستم اطلاعاتی
بازخورد
سهام داران
رقبا سازمان های نظارتی اجزای یک سیستم اطلاعاتی
ورودی
پردازش
دسته بندی
مرتب سازی
محاسبه
خروجی

## Slide 17
2.1-ابعاد سیستم های اطلاعاتی
فرآیندهای کسب و کار
فرهنگ وبلوغ سازمانی
شرایط محیطی سازمان
سخت افزار
نرم افزار
شبکه
اینترنت
آموزش
محیط کار
مشارکت و پشتیبانی
مدیریت و رهبری
سیستم های اطلاعاتی
سازمان ها
افراد
فن آوری
ابعاد یک سیستم اطلاعاتی

## Slide 18
2.2- انواع سیستم های اطلاعاتی
(TPS(Transaction Processing System1- سیستم پردازش تراکنش:
سیستمی کامپیوتری است که تراکنش های روزانه مورد نیاز برای اجرای کسب و کار را اجرا و ثبت می کند.
(MIS(Management Information System2- سیستم اطلاعات مدیریت:
این سیستم ها بخشی از سیستم های اطلاعاتی هستند که عملکرد مدیران میانی را پشتیبانی می کنند.

## Slide 19
سیستم های پشتیبانی )ESSاجرایی(
)DSSسیستم های پشتیبانی تصمیم(
)MISسیستم های اطلاعات مدیریت(
(TPSسیستم های پردازش تراکنش (
انواع سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه اجزاء تشکیل دهنده

## Slide 20
(DSS(Decision Support System3- سیستم های پشتیبانی تصمیم:
این سیستم ها به منظور پاسخگویی به سؤالات غیر منتظره و پیچیده تر مدیران رمیانی ایجاد شده اند.
4- سیستم های پشتیبانی اجراییExecutive Support System(ESS):
این سیستم ها به مدیران عالی کمک می کند تا مسائل استراتژیک و گرایشات بلند مدت را هم در شرکت و هم در محیط خارجی بدست آورند.

## Slide 21
سیستم های پشتیبانی )ESSاجرایی(
سیستم های اطلاعات )MISمدیریت(
سیستم های پردازش )TPSتراکنش(
سیستم های پشتیبانی )DSSتصمیم(
روابط بین سیستم ها

## Slide 22
2.3-برنامه های کاربردی
)ES(Enterprise System1-سیستم های سازمانی:
)SCM(Supply Chain Management System2-سیستم های مدیریت زنجیره تأمین:
)CRM(Customer Relationship Management System3-سیستم های مدیریت ارتباط با : مشتری
)KM(Knowledge Management System4-سیستم های مدیریت دانش:

## Slide 23
سیستم های پشتیبانی )ESSاجرایی(
(SCMسیستم های مدیریت زنجیره تأمین(
(CRMسیستم های مدیریت ارتباط بامشتری(
فرآیندها
(ESسیستم های سازمانی(
سیستم های پشتیبانی اجرایی(ESS)
تأمین کنندگان،شرکای تجاری
مشتریان،توزیع کنندگان
سیستم های مدیریت (KMدانش(
فروش و بازاریابی
ساخت و تولید
مالی
منابع انسانی
1.8-معماری برنامه های سازمان

## Slide 24
1
ساخت و تولید
فرآیند کسب و کار
فرآیند کسب و کار
فرآیند کسب و کار
فرآیندهای کسب و کار در کل سازمان
امورمالی و حسابداری
منابع انسانی
فروش و بازاریابی
محد وده سازمانی
محد وده سازمانی
مشتریا ن
فروشندگان
1.9-سیستم های سازمانی
-سیستم های سازمانی:سازمان های بزرگ معمولاً دارای انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی هستند که از عملکردهای مختلف،سطوح سازمانی و فرآیندهای کسب و کار ساخته شده اند و نمی توانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کنند.

## Slide 25
):SCM(Supply Chain Management2-سیستم های مدیریت زنجیره ی تأمین
این سیستم ها به بنگاه ها کمک می کنند تا ارتباط با تأمین کنندگان را مدیریت کنند.این سیستم ها اطلاعاتی را فرآهم می آورند که به تأمین کنندگان،شرکت های خریدار،توزیع کنندگان و شرکت های تدارکاتی کمک می کنند تا اطلاعاتی را مورد سفارشات،تولید،انبارداری و تحویل محصولات و خدمات به اشتراک بگذارند.
):CRM)Customer Relationship Management3-سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
این سیستم به شرکت ها کمک می کند تا ارتباط خود را با مشتریان خود مدیریت کنند.
):KM(Knowledge Management4-سیستم های مدیریت دانش
ارزش محصولات و خدمات شرکت تنها مبتنی بر منابع فیزیکی نیست،بلکه به دارایی های نا ملموس دانشی نیز ارتباط دارد.